附件

抚松县2024—2026农村供水高质量发展任务项目保障措施清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（亿元） | 主要建设内容 | 受益人口（万人） | 计划实施年度（年） | 实现任务目标 | 建设进度 |
| 1 | 抚松县城乡供水一体化工程 | 7.03 | 改造净水厂（抚松镇）一座，新建万良镇配水厂一座，铺设输配水管网共计343.37公里，新增各规格一体化净水设备57套，建设8000m³清水池1座，建设4万吨生产车间1栋。 | 2.4 | 2024-2026 | 提高城乡一体化规模化供水水平，2026年底实现24小时供水工程处数达到100%。 | 可研编制 |
| 2 | 抚松县农村供水保障水质提升工程 | 0.2994 | 新建水源井9眼，供水管网新建及改造共16.414公里，更换智能水表19292台等。 | 7 | 2024-2025 | 重点任务是实现2025年计量收费全覆盖100%任务。提升24小时供水能力，实现2处千吨万人工程水质检测中心升级、水质进一步提升。 | 可研  已批复 |
| 3 | 抚松县2022年农村供水老旧管网更新改造工程（第二批） | 0.400876 | 新建水源井11眼，新建蓄水池8座新建新建检修阀门井115座，管理房17处，供水管网新建及改造17处共148.460公里、净水及消毒设备共13套等。 | 1 | 2025-2026 | 进一步提升24小时供水保障能力，提升供水水质。 | 实施方案（设计）已批复 |